2025年市政府工作报告公开挂牌事项全年完成情况台账
	序号
	事项内容
	完成情况

	1
	全市生产总值增长5.5%左右。
	2025年，全市实现地区生产总值17560.67亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，完成年初预定目标。

	2
	一般公共预算收入增长3%。
	2025年，全市一般公共预算收入完成1340.7亿元，同比增长0.1%，其中，税收收入完成950.5亿元，同比增长1.4；税收占比为70.9%。

	3
	抓好460个省市重点项目建设，完成投资2450亿元以上。
	2025年，全市460个市级重点建设类项目累计完成投资2535.3亿元，年度投资完成率110.8%。

	4
	加力实施大规模设备更新，滚动开展500个技改项目，技改投资增长8%以上。
	全市滚动推进505个重点工业技改项目，竣工109个项目。全市工业技改投资同比下降5.5%，降幅较上半年收窄6.9个百分点。

	5
	提速推进8条地铁线路项目建设。
	地铁三期7条线路已全面进入土建施工阶段，100座车站进行主体施工，81座车站主体结构封顶，累计始发100台机械掘进设备,66个区间贯通，土建工程完成71%。

	6
	新获批省重点实验室15家以上。
	在山东省重点实验室重组（第三批）中，我市共获批19家，居全省首位。

	7
	新增省级以上企业技术中心和工程研究中心20家以上。
	2025年，我市共有25家单位入选省工程研究中心（占全省18%），14家企业获评省级企业技术中心。

	8
	实施中小企业创新能力提升工程，科技型企业达到1.5万家。
	2025年，获批省科小创新能力提升工程项目208项，争取省级资金5820万元。科技型中小企业入库9490家，高新技术企业达8200家，全市科技型企业总数超过1.5万家。

	9
	实施100项产业关键技术攻关和10项重大应用基础研究。
	我市在新能源、新材料等领域组织实施产业关键技术攻关项目140项；同步已启动10项重大应用基础研究工作。

	10
	新培育“四首”产品80项以上。
	累计新培育“四首”产品88项，其中44项装备入选省首台（套）技术装备，26个产品入选省首版次高端软件，18个产品入选省首件套电子产品。

	11
	市级财政科技创新投入增长15%以上。
	2025年市级财政科技专项资金预算安排17.77亿元，增长15%以上。

	12
	布局概念验证平台和中试基地30家左右。
	今年以来，我市已布局26家概念验证平台和8家中试基地。

	13
	实施未来技术“攻尖”工程，开展10项左右颠覆性技术研发储备。
	在未来产业领域布局10余项关键技术攻关项目，其中“星海互联”等项目取得阶段性成果。在海洋电子信息等前沿领域布局14项攻关项目。承担“星海互联”、“深海采矿”等省级科技示范工程。

	14
	新增未来产业场景应用实验室20家以上。
	已认定2025年度青岛市场景应用实验室20家，涉及太赫兹技术、钙钛矿电池等多个未来产业领域。

	15
	新增“两业融合”试点企业10家以上。
	新增斯坦德检测集团等10家市级“两业融合”试点单位，中国检验认证集团山东有限公司获批省级试点企业。

	16
	举办上合组织旅游和文化之都主题活动20场以上。
	年内先后举办埃及开罗“天涯共此时-青岛之夜”、上合组织成员国文化部长第二十二次会晤、上海合作组织成员国艺术节开幕式暨青年歌会、第35届青岛国际啤酒节“上合周”“2024-2025年上合组织旅游和文化之都”文旅交流周、上合组织国家雕塑家采风、上合组织青年交流营、上合组织旅行商踩线、国际民间艺术季、第66次APEC旅游工作组会议等20余项主题活动。

	17
	推动城市商圈和特色商业街区提档升级，改造、提升60个“一刻钟便民生活圈”。
	2025年新建成61个一刻钟便民生活圈（累计达195个）。完成台东步行街全国示范步行街复核，打造“鲍岛食里”老字号美食街，评选出第二批6条啤酒特色餐饮休闲街区（累计11条）。

	18
	实施30项涉海关键技术攻关。
	30项涉海关键技术攻关项目已完成计划下达及任务书签订，正按计划开展研发。

	19
	积极推进170个海洋重点项目。
	全市170个海洋重点建设类项目累计完成投资415.8亿元，年度计划投资完成率109%。

	20
	推进琅琊台通用码头等9个港航工程建设。
	胡家山作业区防波堤工程于12月31日交工验收，琅琊台湾作业区东部集装箱码头一期工程、青前湾港区北岸75#泊位改造工程已开工建设，前湾港区北岸码头改扩建一期工程已完成施工图批复，琅琊台湾作业区湾底通用码头、北三突堤7-8#泊位已完成初步设计批复，董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程正在加快推进瑞泰船厂海域征迁事宜，青岛港董家口港区北三突堤7-8#泊位工程海洋环评已启动批复流程，董家口港区引航基地项目已开工建设。

	21
	新开通海运航线10条以上。
	全年累计新开通海运航线20条。

	22
	新培育民营领军标杆企业150家。
	2025年共有374家优质民营企业通过初审纳入培育库，企业数量创历年新高。经专家评审、社会公示，共有216家企业入选2025年度民营领军标杆企业。

	23
	加快52个都市圈重点项目建设。
	52个青岛都市圈重点建设项目实际完成投资336.17亿元。潍宿高铁及青岛连接线首座超千米隧道铁橛山隧道顺利贯通，沈海高速改扩建工程主线、官路水库一期、港投万邦矿石码头等工程完工，董梁高速等项目进展顺利。

	24
	加快5个市际县域合作区建设。
	莱西莱阳先行区已印发年度建设要点和胶高一体化发展行动计划；西海岸新区分别与东港区、诸城市政府签约，共同推进高质量发展；胶州、高密市政府签约，支持高密融入上合示范区高质量发展；海阳、莱阳与即墨签约共建海洋产业联动区；平度、昌邑、莱州签约共建绿色化工联动区。

	25
	完成工业用地布局等7个专项规划。
	《青岛市国土空间近期建设规划》已通过市规委会全体会审议。《青岛市工业用地布局专项规划》已通过市规委会全体会审议。《青岛都市圈空间规划》通过专家评审。《青岛市海岸带及海域空间专项规划（2021—2035年）》已完成社会公示。《青岛市停车场专项规划（修编）》已印发。《青岛市综合交通体系规划（2021-2035年）》已于2025年3月28日经市政府批复同意。《青岛市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》已于3月19日印发实施。

	26
	实施50条背街小巷综合整治。
	50条背街小巷已全部完工，完成黄县路等50条老旧街巷“微提升”。

	27
	新培育自主知识产权关键品种10个以上。
	年内共有2个玉米品种通过审定，花生、大白菜、辣椒各3个品种通过登记。

	28
	打造数字农业示范园、智慧农业应用基地10家以上。
	全市建成数字农业示范园、智慧农业应用基地12家，累计达到156家，带动亩均增产2倍、劳动生产率提升3倍以上，促进村集体、村民和新型农业经营主体增收7.6亿元。

	29
	新增全国名特优新和绿色优质农产品50个以上。
	全市新增全国名特优新和绿色优质农产品58个，其中，全国名特优新农产品9个，绿色、有机农产品49个，圆满完成既定目标任务。

	30
	打造10个市级乡村振兴片区，创建4个省级乡村振兴片区。
	10个第一批市级乡村振兴片区项目已全部竣工。新争创2个省级乡村振兴齐鲁样板片区和3个省级衔接乡村振兴集中推进区。

	31
	新增规模化供水村庄100个。
	全市100个村庄新增接入规模化供水，完成年度目标任务。

	32
	完成120个村庄生活污水治理。
	全市新增完成124个村庄的生活污水治理，累计治理村庄3932个，治理率达到73.8%。

	33
	开工建设张村河水质净化厂二期等16个污水处理项目。
	16个污水处理项目已全部开工建设。

	34
	新能源和可再生能源装机达到700万千瓦。
	全市可再生能源发电装机容量超800万千瓦，为“十三五”末的3.26倍，装机占比由39.6%提升至60.5%，成为全市第一大装机能源，贡献“十四五”以来71%的新增电力装机容量，超额完成倍增计划。

	35
	新培育省级以上绿色制造企业20家。
	我市19家工厂获评省绿色工厂，4家企业获评省绿色供应链管理企业。

	36
	新增绿色建筑1000万平方米。
	全市新增绿色建筑1207.17万平方米，超额完成目标任务。

	37
	治理水土流失面积50平方公里。
	全市五个小流域综合治理提质增效工程均已完工，完成治理水土流失面积50平方公里目标任务。

	38
	完成森林质量精准提升6万亩。
	全市完成森林质量精准提升7.2万亩，通过疏伐、修枝等措施有效改善了作业区森林生境，促进森林生态系统良性发展。

	39
	启动培育12个市级攀峰学科、75个重点专科。
	12个攀峰学科水平提升，在临床、科研领域取得成效；75个重点专科诊疗能力和影响力持续增强，助力多家医院获批省级资质。

	40
	建设10个紧密型医联体。
	市内四区优化建设6个紧密型城市医疗集团；6个涉农区市组建9个紧密型县域医共体，将128家卫生院、3151家村卫生室纳入体系。全市基层诊疗量占比达64.5%。

	41
	推动1000名医务骨干深入基层开展对口帮扶。
	依托医联体构建“市-县-乡-村”四级梯次帮扶体系，将卫生支农、到基层一线服务、紧密型医联体和专科联盟建设融合开展、统筹推进。全市共1312名医务骨干深入基层开展对口帮扶。其中，市级医院人员487人，区（市）级医院498人，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）327人。

	42
	新增企业职工养老保险参保12万人以上。
	全市新增企业职工养老保险参保13.5万人，完成年度目标任务的112.5%。

	43
	实施残疾人家庭无障碍改造500户以上。
	全市实施残疾人家庭无障碍改造802户(其中，市南14户；市北20户；李沧21户；黄岛151户；崂山389户；即墨11户；胶州56户；平度78户；莱西62户)，完成任务目标的160%,残疾人满意率100%。

	44
	举办全民健身活动2万场以上。
	我市举办“英派斯杯”青岛市第六届运动会、2025青岛市全民健身台球比赛、2025年青岛市全民健身乒乓球比赛、2025青岛浮山健康跑、即墨区自行车比赛等全民健身赛事活动20100场次。


- 10 -
- 11 -

